TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (TUẦN 2)

Học phần: Phát triển ứng dụng
Thời gian: 31/08/2026 – 06/09/2026

— OoO —

1.  Thông tin sinh viên

MSSV (Đại diện) : 123001364 Họ và tên (Đại diện) : Đỗ Tấn Du Danh sách sinh viên trong nhóm: 1. Đỗ Tấn Du - MSSV: 123001364 - Email: 123001364@lhu.edu.vn 2. Đoàn Minh Quân - MSSV: 123000946 - Email: 123000946@lhu.edu.vn

2.  Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GV: ThS. Lê Minh Nhật Điện thoại: 0389571228 Email: nhatlm@lhu.edu.vn

3.  Tên dự án/ đề tài thực hiện trong học phần

Nền tảng Quản trị Chuỗi cung ứng Chống lãng phí (Supply Chain Spoilage Predictor)

4.  Mục tiêu đặt ra trong tuần (Khớp STT 2 & 3 Kế hoạch đề tài)

Mục tiêu tuần 2: Phân tích sâu quy trình quản lý kho bán lẻ và các yếu tố ảnh hưởng tiêu thụ. - Phân tích chi tiết quy trình nhập lô hàng từ Kho tổng DC và theo dõi ngày hết hạn (Expiry Date). - Phân tích cơ chế xuất kho bán hàng tự động trừ theo nguyên tắc FEFO (First Expired, First Out). - Thiết lập bảng hệ số tác động tiêu thụ K (thời tiết nắng/mưa, ngày lễ/cuối tuần) làm cơ sở cho dự báo nhu cầu. - Chuẩn hóa 8 yêu cầu chức năng (FR1-FR8) và 4 yêu cầu phi chức năng (NFR1-NFR4).

5.  Nội dung công việc và kết quả thực hiện

| STT | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Sản Phẩm Đạt Được | Tiến Độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích quy trình quản lý hạn sử dụng theo lô hàng (Batch Tracking) và thuật toán trừ kho ưu tiên FEFO. | Đoàn Minh Quân | Tài liệu đặc tả luồng xuất kho bán lẻ chuẩn FEFO. | 100% |
| 2 | Xây dựng bảng hệ số tác động K theo điều kiện thời tiết (Nắng/Mưa) và ngày Lễ/Cuối tuần. | Đỗ Tấn Du | Bảng tham số hệ số tiêu thụ phục vụ giải thuật dự báo. | 100% |
| 3 | Chuẩn hóa chi tiết 8 yêu cầu chức năng (FR1-FR8) và 4 yêu cầu phi chức năng (NFR1-NFR4). | Đỗ Tấn Du Đoàn Minh Quân | Bản đặc tả yêu cầu phần mềm chi tiết (SRS sơ bộ). | 100% |
| 4 | Phác thảo sơ bộ luồng dữ liệu nghiệp vụ và các thực thể dữ liệu cốt lõi của hệ thống. | Đoàn Minh Quân | Sơ đồ luồng nghiệp vụ sơ bộ kết nối giữa Shop và DC. | 100% |

6.  Khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý

Khó khăn: Việc lượng hóa tác động của thời tiết (trời mưa) lên sức mua là không giống nhau giữa các nhóm hàng (Ví dụ: trời mưa làm giảm tiêu thụ nước giải khát nhưng lại làm tăng sức mua mì ăn liền, thực phẩm chế biến nhanh). Giải pháp: Nhóm đã phân loại hệ số K theo từng danh mục hàng hóa cụ thể (Hàng tươi sống, Thực phẩm khô, Đồ uống), giúp giải thuật dự báo phản ánh đúng thực tế hành vi mua sắm.

7.  Kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo (07/09/2026 – 20/09/2026)

Theo đúng Kế hoạch thực hiện (mục STT 4 & 5 - giai đoạn 2 tuần), nhóm phân công: - Đoàn Minh Quân: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD, các bảng lưu trữ sản phẩm, lô hàng, bán hàng, tiêu hủy) và sơ đồ luồng dữ liệu DFD. - Đỗ Tấn Du: Thiết kế bộ sơ đồ Use Case, phác thảo giao diện UI/UX (Dashboard chuỗi cung ứng, màn hình theo dõi hạn dùng) và chuẩn hóa kiến trúc 3 tầng.

8.  Đánh giá và xác nhận của các bên

Tự đánh giá tiến độ: Hoàn thành 100% mục tiêu Tuần 2. Nghiệp vụ bán lẻ và mô hình toán học đã được làm rõ hoàn toàn, tạo tiền đề vững chắc cho khâu thiết kế hệ thống.

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 09 năm 2026

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) | SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) | SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| ThS. Lê Minh Nhật | Đỗ Tấn Du MSSV: 123001364 | Đoàn Minh Quân MSSV: 123000946 |