TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (TUẦN 1)

Học phần: Phát triển ứng dụng
Thời gian: 24/08/2026 – 30/08/2026

— OoO —

1.  Thông tin sinh viên

MSSV (Đại diện) : 123001364 Họ và tên (Đại diện) : Đỗ Tấn Du Danh sách sinh viên trong nhóm: 1. Đỗ Tấn Du - MSSV: 123001364 - Email: 123001364@lhu.edu.vn 2. Đoàn Minh Quân - MSSV: 123000946 - Email: 123000946@lhu.edu.vn

2.  Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GV: ThS. Lê Minh Nhật Điện thoại: 0389571228 Email: nhatlm@lhu.edu.vn

3.  Tên dự án/ đề tài thực hiện trong học phần

Nền tảng Quản trị Chuỗi cung ứng Chống lãng phí (Supply Chain Spoilage Predictor)

4.  Mục tiêu đặt ra trong tuần (Khớp STT 1 Kế hoạch đề tài)

Mục tiêu tuần 1: Khảo sát nhu cầu thực tế và thu thập các yêu cầu nghiệp vụ về quản trị chuỗi cung ứng chống lãng phí trong bán lẻ. - Khảo sát thực trạng quy trình quản lý hạn sử dụng, hàng cận date tại các chuỗi siêu thị/cửa hàng tiện lợi (Bách Hóa Xanh, WinMart, GS25). - Xác định bài toán cốt lõi: Tình trạng nhập dư dẫn đến hư hỏng phải tiêu hủy và nhập thiếu làm đứt gãy doanh thu. - Xác định đối tượng sử dụng hệ thống và định hình phạm vi đề tài phù hợp với thời lượng học phần.

5.  Nội dung công việc và kết quả thực hiện

| STT | Nội Dung Công Việc | Người Thực Hiện | Sản Phẩm Đạt Được | Tiến Độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát thực trạng quản lý hạn sử dụng và xử lý hàng hỏng tại các đơn vị bán lẻ thực phẩm. | Đỗ Tấn Du | Bản ghi nhận thực trạng nghiệp vụ bán lẻ thực tế. | 100% |
| 2 | Thu thập và tổng hợp các yêu cầu nghiệp vụ về chống lãng phí, cảnh báo sớm nguy cơ hư hỏng. | Đoàn Minh Quân | Bản tổng hợp yêu cầu bài toán Spoilage Predictor. | 100% |
| 3 | Xác định các vai trò người dùng (Cửa hàng trưởng, Nhân viên bán hàng/kho) và luồng hoạt động chính. | Đỗ Tấn Du | Bảng phân tích vai trò người dùng và phạm vi hệ thống. | 100% |
| 4 | Hoàn thiện đề cương chi tiết và hồ sơ đăng ký thuyết minh đề tài nộp Khoa CNTT & GVHD. | Cả nhóm | File đăng ký thuyết minh hoàn chỉnh nộp GVHD phê duyệt. | 100% |

6.  Khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý

Khó khăn: Phạm vi chuỗi cung ứng ban đầu nhóm tiếp cận quá rộng (bao gồm sản xuất, vận tải liên tỉnh, kho tổng trung chuyển và các thủ tục hoàn trả nhà cung cấp phức tạp), dễ dẫn đến quá tải khối lượng. Giải pháp: Thảo luận và xin ý kiến định hướng từ GVHD ThS. Lê Minh Nhật để khoanh vùng trọng tâm vào mắt xích Cửa hàng bán lẻ (Retail Store) – nơi trực tiếp tiếp xúc người tiêu dùng và chịu tỷ lệ hao hụt hạn dùng cao nhất.

7.  Kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo (31/08/2026 – 06/09/2026)

Theo đúng Kế hoạch thực hiện (mục STT 2 & 3), nhóm phân công tuần 2: - Đoàn Minh Quân: Phân tích nghiệp vụ quản lý kho cửa hàng, theo dõi hạn sử dụng theo lô và quy trình trừ tồn kho bán hàng theo nguyên tắc FEFO. - Đỗ Tấn Du: Phân tích các yếu tố ngoại cảnh tác động đến sức mua (thời tiết, ngày lễ, mùa vụ) và chuẩn hóa danh mục yêu cầu hệ thống.

8.  Đánh giá và xác nhận của các bên

Tự đánh giá tiến độ: Hoàn thành 100% mục tiêu đề ra cho Tuần 1. Đề tài đã được GVHD phê duyệt hướng đi và thống nhất kế hoạch triển khai.

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 08 năm 2026

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) | SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) | SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| ThS. Lê Minh Nhật | Đỗ Tấn Du MSSV: 123001364 | Đoàn Minh Quân MSSV: 123000946 |